# HANDOFF PROFESIONAL COMPLETO — PROYECTO “1RA PAGINA WEB”

## Landing Premium IA — Carlos Torres Consulting

# 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto actualmente se encuentra en una fase avanzada de desarrollo frontend premium.

Ya NO es un prototipo básico.

Actualmente la landing ya posee:

- estructura sólida

- diseño premium moderno

- responsive funcional

- hero profesional

- services section avanzada

- animaciones Reveal

- integración inicial Firebase

- arquitectura limpia para escalar

El proyecto ahora se encuentra en:

## FASE DE REFINAMIENTO PREMIUM + UX + RESPONSIVE AVANZADO

# 2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Construir una:

## Landing premium de consultoría IA moderna

Orientada a:

- empresas

- emprendedores

- automatización IA

- servicios digitales

- SaaS consulting

- consultoría tecnológica

La estética buscada es:

- minimalista

- editorial

- moderna

- high-end

- tipo startup SaaS premium

Inspiraciones visuales:

- agencias IA modernas

- consultoras premium

- sitios tipo Linear / Vercel / Stripe / Framer

# 3. STACK TECNOLÓGICO

## Frontend

- Next.js 15+

- React

- TypeScript

- TailwindCSS

## Librerías utilizadas

- lucide-react

- framer-motion

## Backend / Servicios

- Firebase

# 4. ESTRUCTURA ACTUAL DEL PROYECTO

src/
│
├── app/
│   ├── globals.css
│   ├── layout.tsx
│   └── page.tsx
│
├── components/
│   ├── navbar.tsx
│   ├── services.tsx
│   └── animations/
│       └── reveal.tsx
│
├── firebase/
│   └── config.ts
│
├── hooks/
├── lib/
├── services/
├── styles/
├── types/

# 5. CONFIGURACIÓN FIREBASE

## Archivo:

.env.local

Variables configuradas:

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=

# 6. FIREBASE CONFIG

## Archivo:

src/firebase/config.ts

Actualmente:

- Firebase inicializa correctamente

- Auth exportado

- Firestore exportado

Funciones utilizadas:

getApps()
initializeApp()
getAuth()
getFirestore()

# 7. ERROR IMPORTANTE YA RESUELTO

## ERROR:

Invalid src prop on next/image
hostname "images.unsplash.com" is not configured

## CAUSA

Next.js bloquea imágenes externas no autorizadas.

## SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

Archivo:

next.config.ts

Se agregó:

images: {
  remotePatterns: [
    {
      protocol: "https",
      hostname: "images.unsplash.com",
    },
  ],
},

Resultado:
✔ imágenes externas funcionando correctamente.

# 8. HERO SECTION — ESTADO ACTUAL

## ESTADO

El Hero actualmente quedó:

- MUCHO mejor balanceado

- responsive

- visualmente premium

- bastante profesional

# 9. PROBLEMAS QUE HUBO EN HERO

## PROBLEMA PRINCIPAL

El H1 era excesivamente grande en desktop.

Generaba:

- invasión visual

- rompía composición

- tapaba imagen

- sensación amateur

# 10. ERROR IMPORTANTE COMETIDO

En una fase se reemplazó:

src/app/page.tsx

completo.

Eso:

- destruyó ajustes visuales finos

- rompió spacing

- deformó layout

- empeoró mobile

- alteró responsive

## LECCIÓN IMPORTANTE

A partir de ahora:

### NO reemplazar archivos completos innecesariamente.

Ahora el proyecto está en:

## fase de microajustes premium

Y lo correcto es:

- cambios quirúrgicos

- modificaciones específicas

- NO sobrescribir estructura estable

# 11. AJUSTE CORRECTO QUE SÍ FUNCIONÓ

El cambio correcto fue únicamente ajustar tamaños del H1.

Se modificó:

leading-[0.9]
tracking-[-0.06em]

y tamaños:

md:text-[86px]
lg:text-[92px]
xl:text-[104px]

reduciéndolos ligeramente.

Resultado:
✔ mejor composición
✔ mejor balance
✔ mejor lectura
✔ aspecto premium

# 12. ESTADO ACTUAL DEL HERO

## DESKTOP

✔ bastante bien
✔ premium
✔ elegante
✔ composición correcta

## TABLET

✔ correcto

## MOBILE

✔ bastante bien optimizado

# 13. SERVICES SECTION — ESTADO ACTUAL

La sección de servicios actualmente:

- está bastante premium

- tiene estética SaaS moderna

- cards modernas

- sombras suaves

- íconos premium

- spacing correcto

Servicios actuales:

- Automatización IA

- Chatbots Inteligentes

- Dashboards y Sistemas

- Consultoría Estratégica

# 14. COMPONENTE REVEAL

## Archivo:

src/components/animations/reveal.tsx

Se creó componente reusable para animaciones.

Usa:

framer-motion

Características:

- fade-up

- reveal on scroll

- once:true

- delay configurable

# 15. NAVBAR — ESTADO ACTUAL

Actualmente:
✔ desktop funcional
✔ estética limpia
✔ CTA correcto

Pero:
❌ mobile navbar aún NO premium
❌ falta menú hamburguesa
❌ falta overlay responsive
❌ falta experiencia mobile avanzada

# 16. PRÓXIMA FASE DEL PROYECTO

## SIGUIENTE OBJETIVO PROFESIONAL

### Navbar Responsive Premium

Implementar:

- menú hamburguesa

- overlay elegante

- animaciones suaves

- responsive premium

- UX moderna

- navbar sticky avanzada

# 17. DESPUÉS DEL NAVBAR

La siguiente fase será:

## About / Benefits Section

Con:

- autoridad

- diferenciación

- métricas

- credibilidad

- confianza

# 18. DECISIONES IMPORTANTES DEL PROYECTO

## ESTILO VISUAL DEFINIDO

Mantener:

- minimalismo

- mucho aire visual

- tipografía fuerte

- colores neutros

- acento amarillo

- estética editorial moderna

# 19. COSAS QUE NO DEBEN HACERSE

❌ NO sobrescribir page.tsx completo innecesariamente
❌ NO tocar layout estable sin motivo
❌ NO agrandar excesivamente tipografías
❌ NO romper responsive mobile ya estable
❌ NO eliminar spacing premium actual

# 20. DIRECCIÓN VISUAL APROBADA

Actualmente la landing ya transmite:
✔ consultora IA moderna
✔ startup premium
✔ SaaS high-end
✔ branding serio
✔ estética profesional

Ya NO parece:

- template básico

- landing amateur

- proyecto principiante

# 21. ESTADO REAL DEL PROYECTO

## NIVEL ACTUAL

El proyecto ya está:

### visualmente profesional

Ahora el trabajo restante será:

- refinamiento UX

- responsive avanzado

- interacciones premium

- performance

- optimización visual

NO reconstrucción.

# 22. ARCHIVOS MÁS IMPORTANTES ACTUALES

## CRÍTICOS

src/app/page.tsx
src/app/globals.css
src/components/navbar.tsx
src/components/services.tsx
src/components/animations/reveal.tsx

# 23. RECOMENDACIÓN PROFESIONAL FINAL

A partir de ahora trabajar:

- con cambios específicos

- pequeños ajustes

- refinamiento visual

- enfoque premium

NO rehacer estructuras que ya están funcionando bien.

El proyecto ya tiene una base sólida.
Ahora toca pulirlo como producto premium real.